上高县蒙山镇潢里村等2个乡（镇）2个村土地开发项目

招标文件

招标项目：上高县蒙山镇潢里村等2个乡（镇）2个村土地开发项目

招 标 人：     上高县土地开发整理中心         （章）

法定代表人：                     胡华林

联 系 人：   晏祖国    电话：       0795-2503735

招标代理机构：     新余市安信建设咨询服务有限公司

联 系 人：   肖女士    电话：       18162210007

编 制  时 间：      2021年10月

上高县土地开发整理中心印制

目   录

| 招标公告 |  | 15、评标 |
| --- | --- | --- |
| 第一节 投标须知前附表 |  | 八、授与合同 |
| 第二节 综合说明 |  | 16、中标 |
| 一、总则 |  | 17、合同签订 |
| 1、工程概况 |  | 18、投标人的承诺 |
| 2、投标人资格条件 |  | 第三节 合同主要内容 |
| 3、投标有效期及投标人责任 |  | 一、施工组织设计和工期 |
| 二、招标文件 |  | 1、进度计划 |
| 4、招标文件的组成 |  | 2、工程工期 |
| 5、招标文件的解释 |  | 3、工期延误 |
| 6、招标文件的修改 |  | 二、质量 |
| 三、投标报价 |  | 4、工程质量 |
| 7、投标报价 |  | 三、合同价款与支付 |
| 四、投标文件的编制 |  | 5、合同价款的确定 |
| 8、投标文件的组成 |  | 6、工程款支付 |
| 9、投标保证金 |  | 四、材料设备供应 |
| 10、现场踏勘与招标答疑会 |  | 7、乙方采购材料、设备 |
| 11、投标文件的份数和签署 |  | 五、保修 |
| 五、投标文件的递交 |  | 8、保修 |
| 12、投标文件的密封与标志 |  | 第四节 技术规范 |
| 13、投标截止期 |  | 第五节 各种文件格式 |
| 六、开标 |  | 第六节 图纸和技术资料 |
| 14、开标 |  |  |
| 七、评标 |  |  |

上高县蒙山镇潢里村等2个乡（镇）2个村土地开发项目施工招标公告

上高县蒙山镇潢里村等2个乡（镇）2个村土地开发项目经上级批准，工程施工招标各项前期工作已准备就绪，现面向社会进行施工公开招标，有关情况现公告如下：

1、工程名称：上高县蒙山镇潢里村等2个乡（镇）2个村土地开发项目

2、招标工程概况及要求：

（1）工程地点：上高县蒙山镇潢里村；上高县徐家渡镇下兰村。

（2）工程总规模：约徐家渡镇下兰村约3.8553公顷;蒙山镇潢里村约3.295公顷

（3）本工程投资：约62.35万元

（4）工期：100日历天。

（5）标段数：一个标段

（6）工程建设内容：项目区内的土地平整、农田排灌、机耕道、渠系建筑物等工程建设。

3、对投标人的要求：①具有独立的法人资格；②具备建筑工程、市政公用工程、水利水电工程施工总承包叁级及以上（其中一项）资质；③拟派相应专业建造师贰级及以上资质；④本项目不接受联合体投标。

4、报名所需资料:①企业法定代表人证书或企业登记注册部门出具并加盖公章的能够证明法定代表人的相关材料、本人身份证原件或授权委托代理人委托书、本人身份证；②营业执照副本；③企业资质证书（可提供清晰且能扫描出结果的二维码复印件并加盖单位公章）；④有效的安全生产许可证；⑤拟派建造师注册证书或建造师电子证彩色打印件及有效的安全考核合格证书、本人身份证；⑥相应专业五大员证书（施工员、质量员、材料员、资料员、安全员及安全员含安全考核合格证）；⑦外埠企业入赣备案证明材料；⑧报名时投标人需提供以上材料原件备查（除注明复印件或打印件外），并提供一份《投标资格送审表》（按2017年江西省建设工程招标投标办公室印制的格式填写）与①—⑦项加盖公章复印件一并装订成册留存招标代理处。请各投标人在报名资料封面上写明联系电话及邮箱。

5、报名及获取资料的时间和地点：凡符合条件且有意参加投标者2021年10月11日至2021年10月15日，每天上午9:00到11:30，下午2:30到17：00（节假日除外，逾期不候）报名地点：上高县公共资源交易中心（上高县沿江中路18号—老县政府大楼八楼）。

6、联系方式：

招标单位：上高县土地开发整理中心

联系人：胡先生      联系电话：0795-2503735

招标代理机构：新余市安信建设咨询服务有限公司

联系人：肖女士   联系电话：18162210007

上高县土地开发整理中心

2021年10月09日

第一节   投标须知前附表

| 工程名称 | 上高县蒙山镇潢里村等2个乡（镇）2个村土地开发项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 上高县蒙山镇潢里村；上高县徐家渡镇下兰村 |
| 工程立项 批准文件 | / | 项目总投资 | 约 62.35万元 |
| 工程规模 | 蒙山镇潢里村约：3.295公顷徐家渡镇下兰村：3.8553公顷 | 工程类别 | 项目区内的土地平整、农田排灌、机耕道、渠系建筑物等工程建设 |
| 承包方式 | 包工包料 | 质量要求 | 达到国家质量验收标准 |
| 工期要求 | 工期为100日历天 |
| 投标单位资 质等级要求 | 建筑工程、市政公用工程、水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）(三者之一即可） | 投标保证金数额 | 捌仟元整 |
| 报名及购买 招标文件 | 时间 | 2021年10月11日至2021年10月15日 | 地点 | 上高县公共资源交易中心 |
| 现场踏勘 | 时间 | 自行踏勘 | 地点 | 上高县蒙山镇潢里村；上高县徐家渡镇下兰村 |
| 招标答疑会 | 不组织集中答疑，若有疑问请在2021年10月19日下午5：00前将疑问加盖公章送达或发邮件至代理机构，代理机构将在1工作日内答复。 |
| 投标文件份数 | 正本一份,同时提供一份电子版工程量清单报价表，优盘用信封密封好加盖单位公章（中标单位在领取中标通知书时再提供叁份投标文件副本） |
| 投标文件递交 | 单位 | 新余市安信建设咨询服务有限公司 | 地点 | 上高县公共资源交易中心 |
| 投标截止时间 | 2021年11月01日上午9:30止。（开标室时钟为准） |
| 开标会 | 时间 | 2021年11月01日上午9:30（开标室时钟为准） | 地点 | 上高县公共资源交易中心 |
| 资金来源 | 上高县地方财政资金 | 资金到位情况 | 已到位 |

第二节    综合说明

一、总  则

1、工程概况

（1）工程招标范围：上高县蒙山镇潢里村等2个乡（镇）2个村土地开发项目设计图纸范围内的全部施工内容（具体以工程量清单为准）。

标段划分：一个标段：

（2）现场施工条件

①土地开发项目区建设规模：蒙山镇潢里村约：3.295公顷；徐家渡镇下兰村：3.8553公顷。

②施工用水、用电由承包人自行解决；

③规划设计图纸设计和审查情况已完成。

（3）上述工程按照《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国招标投标法》和国家以及省其它有关招标投标法律、法规、规章的规定，国家和省级投资土地开发整理项目由江西省土地开发整理中心归口管理，在上高县自然资源局监督下通过公开招标方式择优选定施工单位，并在上高县自然资源局备案。

2、投标人资格条件

（1）参加投标的投标人必须是具有独立法人资格和建筑工程、市政公用工程、水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）（其中一项）施工企业资质的施工单位。

（2）为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力，为此，所提交的资格文件中应包括下列资料：

①法定代表人证书或法定代表人授权委托书及本人身份证（第二代），委托人必须为本公司在职人员（提供劳务合同）；

②有关确定投标单位法律地位的原始文件{包括营业执照、资质等级证书(2015年新版资质证书可以提供清晰且能扫描出结果的二维码复印件并加盖单位公章)、建造师证书（建造师证书：原证书原件或已在江西省住建云平台建造师注册管理系统完成登记并通过的电子建造师证彩色打印件，必须清晰且能扫描出结果的二维码）（含安全考核合格证）}。

③对建造师要求：贰级（含贰级）以上建造师资格，建造师资格证上工作单位必须与投标人一致，建造师不能有在建工程。

④相应专业五大员证书（施工员、质量员、材料员、资料员、安全员及安全员含安全考核合格证）。

⑤投标人应提供省（部）级建筑安全部门颁发的《安全生产许可证》。

⑥外省进赣企业还应持有江西省水利厅或江西省建设行政主管部门的备案通知材料原件。

（3）开标时，投标人未按上述规定提交有关证书原件或材料原件的，作为投标人自动弃权，不得参加投标。

在投标截止期前，因故需要更换建造师须书面通知招标人，并得到招标人同意后，报上高县自然资源局  备案，如投标人未按上述规定办理变更手续，变更无效，不可抗力情况除外。

3、投标有效期及投标人责任

（1）本投标工程的投标有效期为60天（日历天），招标人应当在投标有效截止时限30日前确定中标人。

（2）投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

4、招标文件的组成

（1）招标文件包括本文件及所有按第6条发出的补充通知和第10条所述的招标答疑会记录。

（2）投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能满足招标文件要求，责任由投标单位自负。

5、招标文件的解释

招标文件的解释权归属招标人。投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后 2日内以传真或书面形式并加盖单位公章向招标人提出，招标人将以传真或网络公告形式予以解答。

6、招标文件的修改

（1）在投标截止日期2天前，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

（2）补充通知应报上高县自然资源局备案。

（3）补充通知将以网络公开发给各投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

（4）为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在补充通知中写明。

三、投标报价

7、投标报价

（1）投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的货币体现。

（2）投标报价的计价方法和原则：本工程采用投标人自主报价。

①投标人应根据招标人提供的工程量清单和投标报价有效范围，计算工程量、单价和合价，由于投标人在计算投标价过程中造成的图纸工程量遗漏或套用价格不合理以及费用计算错误，中标后招标人一律不予以调整，由此产生的损失应依法由投标人负责。

②招标人根据招标文件、设计图纸、有关定额规定及国家批复的工程概算给出本工程的最高限价和主要工程单价控制指标范围，在购买招标文件的同时下发给各投标人。超出最高控制价（总价和单价）、低于最高控制价（总价和单价）的90%的报价将视为无效投标（工程单价的报价为全费用单价）。

（3）投标报价编制要求：

A、主要材料价格执行投标企业自主报价，并列出主要材料单价清单。

B、工程结算时调整工程价款方式：

①经设计单位发出招标人及监理人认可的设计变更；

②经招标人（分管领导或中心办公室主任和标段协调员两人以上）及监理人（有监理资质上岗证的人和总监或监理工程师）计量后签证认可的工程变化；

③变更价款的确定按《土地开发整理项目工程施工合同》

④隐蔽工程结算以实际工程量为准，单价为以下提供的价格×中标下浮系数。

C、材料与设备供应、结算及要求：

①材料供应方式及结算办法：材料由投标人自行采购；质量经招标人、监理人认可。

②凡投标人采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料，钢材、水泥、水泥砖进场后均必须作二次试验并将试验报告送招标人，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，招标人、监理人有权制止使用并追究投标人的违约责任。

四、投标文件的编制

8、投标文件的组成

①投标文件（按照招标人提供的格式文本制作，内含封面、报价书、法定代表人资格证明书、授权委托书、承诺书等）；

②工程量清单报价表（各投标人在投标时必须在投标文件中提供一份完整的工程量清单报价表，且投标报价与工程量清单报价表中的总价必须相同，仅有投标报价，无完整的工程量清单报价表，评标委员会将视为重大偏差处理，否决其投标）；

③资格审查资料（内含资格审查所需的全部有关证书或材料加盖本单位公章的复印件）。

注：以上投标文件都应加盖投标单位公章并装订成册。

投标人应当按照使用招标文件提供投标文件的格式填写，如不够使用时，由各投标人自行添补。

9、投标保证金

投标人应在2021年10月28日下午17:00前将投标保证金转入招标人指定的帐号内（以银行到帐时间为准），投标保证金必须在开标前从投标企业法人营业执照注册所在地本单位基本帐户（不含企业的分公司或办事处的帐户）转入到上高县公共资源交易中心指定的帐户。

投标保证金的金额：人民币捌仟元整

到账截止时间：2021年10月28日下午17:00

投标保证金缴入以下指定账户中，并注明项目及投标单位名称。

招标人指定的帐户：

户名： 上高县人民政府行政服务中心管理委员会

账号：1552 5970 8000 0659 45

开户行：江西上高农村商业银行股份有限公司城区支行

（1）未中标的投标人应在接到招标人发出的未中标通知后7日内退回有关招标资料，招标人同时如数无息退还其投标保证金。

（2）中标人的投标保证金在与招标单位正式签定施工合同后不计利息退还。

10、现场踏勘与招标答疑会

（1）投标人自行对工程施工现场和周围环境进行察勘，以获取投标单位有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。察勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

（2）招标人不组织召开招标答疑会。投标人提出的投标有关的任何问题在2021年10月19日下午17：00前以书面形式并加盖单位公章送达或发邮件至招标代理机构。

（3）问题答复将在2021年10月21日以传真或网络公告形式公布，并报上高县自然资源局备案，由招标答疑而产生的对招标文件内容的修改，招标人将按本文第6条的规定，以补充通知的方式发出。

11、投标文件的份数和签署

（1）投标人按本文第8条规定，编制投标文件“正本”一份和投标须知中所要求份数的“副本”，并标明“正本”和“副本”，投标文件正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。

（2）投标文件正本和副本应使用电脑打印或复印，按招标文件格式要求由投标人盖单位公章和单位法定代表人印章。

（3）全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位公章。

五、投标文件的递交

12、投标文件的密封与标志

（1）本工程投标的投标文件采用下列方式密封：

本工程不设置施工组织设计和方案（技术标）。每个投标人每标段只递交一个商务标密封袋，投标人应将该项目的投标文件（含“正本”和“副本”）材料一起密封在同一密封袋内；

（2）所有封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称，并注明开标时间前不得开封。

（3）所有密封袋上都应写明投标人的名称、地址、邮政编码。

（4）密封袋密封口处应由投标人密封，并加盖投标单位公章和法定代表人印章。

（5）如果投标人未按上述规定提交的投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

13、投标截止期

（1）投标人应在投标须知中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人，未按时递交投标文件的视为自动放弃。

（2）招标人可以按本文件第6条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

（3）超过投标文件递交截止时间送达的投标文件将被拒绝并当场原封退还投标人。

（4）招标人误收了按规定应当拒收的投标人投标文件，在查明情况后将重新退还投标人，已参加评标的将终止评标资格。

六、开标

14、开标

（1）在所有投标单位的法定代表人或法定代表人授权委托人在场的情况下，招标人委托的招标代理机构负责举行开标会议，参加开标的投标人的法定代表人或其委托人签名报到，以证明其准时出席开标会议。

（2）开标会议由招标人委托的招标代理机构所有关人员组织并主持，被邀请出席开标会的单位有：上高县土地开发整理中心、上高县自然资源局。

（3）招标人委托的招标代理机构宣布开标会程序：（详见附件2）

①按现场递交标书的签到顺序从所有投标单位中随机抽取30家单位；未抽到的单位自动退场。

②查验抽取到的30家投标单位的法定代表人或其委托人的证书原件及其本人身份证原件，委托人必须为本公司在职人员（提供劳务合同），查验外埠来赣施工单位持有江西省建设行政主管部门办理的进赣投标备案通知手续材料原件及投标保证金凭证原件。如有投标单位查验不合格，不再抽取替补。

③由招标人代表现场抽取合理低价期望值β值；

④查验各投标人投标文件的密封情况并确认标书的有效性；

⑤招标人开启现场查验合格的投标人的商务标投标书并当众宣读投标人名称、投标报价、修改内容（如果有）、工期、质量、主要材料用量、优惠条件及招标人认为应当公布的其它内容，

⑥按照第15条规定的评标办法计算出排名前七位的投标单位，将进入排序前七名的投标单位的商务标文件送评标委员会评审，如前七名有资格审查不合格的投标人，将取消排序资格，后面依次增补，确定中标排序人，如有废标的将依次增补。

⑥宣布开标会休会时，招标转入评标、定标阶段。

（4）投标单位的法定代表人或其委托人在规定的开标时间未参加开标会议的将视为自动弃权。

投标文件有下列情况之一者按废标处理：

（1）投标文件（正、副本）报价未使用打印机打印的（签名除外）；

（2）未按招标文件规定加盖投标人公章和单位法定代表人印章；

（3）未按招标文件规定格式填写，内容不全或字迹模糊，辩认不清，影响评标；

- 投标人未按照招标文件要求提供投标保证金的；

- 投标人名称或组织结构与报名时不一致的；

- 投标人出示的建造师证书（原件）与报名时提供的资料不一致的；

- 同一投标人投标文件中出现2个不同的投标总报价；

（8）报价超出最高控制价（总价和单价）、低于最高控制价（总价和单价）的90%（工程单价的报价为全费用单价）。

（9）投标单价、工程量乘以投标单价的单项金额、子项小计金额有其中一项未按四舍五入一律保留至分要求的。

（10）工程量清单的所有小计累加值，金额合计，投标报价三者不一致的。

（11）工程量报价清单没有子项小计的。

（12）违反招标法律、法规规定的；

（13）送达投标文件超过递交截止期的。

七、评标

15、评标

（1）评标工作

招标人根据有关法律、法规，按招标文件规定的评标原则、评标办法进行公开公正评标。

（2）评标办法：采用固定报价，由招标人设置的最高控制价（M值），有效报价的范围为0.90M至M（最高控制价及有效报价范围见附件一），以所有有效投标报价计算该标段算术平均值（AP值）（计算AP的方法去掉一个最高值，去掉一个最低值得出算术平均值，如最高值或最低值有二个以上相同的时，仅去掉一个，当有效投标报价等于或少于6家时，则以该标段所有有效投标报价得出算术平均值）。开标会现场确定的无效报价不进入AP值计算；在评标过程中确定的无效报价不影响AP值的计算。计算评标基准价的方法：评标基准价D==（AP+M）÷2×β（β为合理低价期望值且为0.950、0.960、0.970、0.980、0.990，5个系数，开标前在开标现场随机抽取确定）。

（3）本工程采用下列方法进行定标：见附件2；

（4）现场开标确定中标人后，在中标记录表上由土地开发整理中心、上高县自然资源局、招标代理机构等单位参加人员签字确认。

八、授予合同

16、中标

（1）确定中标人后，招标人应于七日内向中标人发出“中标通知书”并报归口管理的省土地开发整理中心备案，同时将中标结果书面通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

（2）不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标、定标情况和未中标原因的任何解释。

（3）中标人收到中标通知后，应在十天内与招标人签订施工合同。

（4）中标人总包和分包的约定：承包方不得自行分包、转包，否则视为违约，招标人有权解除其施工合同，并没收履约保证金。

17、合同签订

（1）招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件双方签认施工合同。

（2）中标人在签定施工合同前按招标文件规定向招标人缴纳履约保证金中标价的10%，待项目竣工并经国家验收合格后15天内招标人将履约保证金无息返还。

（3）中标人逾期未同招标人签订施工合同，招标人将没收投标人的投标保证金，并取消中标人中标资格，招标人将有权依法另行选择其它投标人中标；如在法律规定期限内由于招标人的原因未同中标人签订合同，中标人有权依法要求招标人承担法律责任并赔偿经济损失。

18、投标人的承诺

投标人应在投标文件中对招标人作出以下承诺：

（1）中标后派驻的项目经理必须与投标文件中拟派的一致，否则将被视为违约。

（2）项目经理必须坚守工作岗位，常驻工地现场，对承包的工程项目进行实质性的指挥协调、组织管理，每月在工地现场累计时间不少于20天，否则将视为违约。

（3）在施工过程中，未经招标人同意，不得撤换、更替项目经理。

（4）施工现场的标准化管理必须符合相关行业规定的标准。

第三节   合同主要内容

施工合同应采用《土地开发整理项目工程施工合同》示范文本。合同协议条款和合同专用条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出的合同协议条款和合同专用条款主要内容，涉及投标人的条款应在投标文件中进行承诺。

一、施工组织设计和工期

1、进度计划

（1）中标人应在与招标人签订施工合同前将施工组织设计（或施工方案）交招标人批准。

（2）乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表或监理工程师对进度的监督、检查。工程实际进度与进度计划不符时，乙方应按甲方代表或监理工程师的要求提出改进措施，报甲方批准后实施。

2、工程工期

甲方要求施工工期 100 日历天。

3、工期延误

（1）如果由于以下原因造成竣工日期的延误，经甲方代表、现场监理确认后，乙方方可延期完成工程或部分工程，甲方应同乙方协商决定延长竣工时间的期限。

①不可抗力的约定：因战争、动乱、空中飞行物体附落或其它非承、发包人责任造成的爆炸物火灾；6级以上地震、水灾及异常、罕见的风、雨、雪等对工程造成损失的自然灾害。

②不属乙方的过失或违约造成工期延误的其它情形。

（2）非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费。未按工期完成，则按合同约定进行相应赔偿。

甲方可从应向乙方支付的工程款中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其它责任。

二、质量

4、工程质量

（1）乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据进行施工，工程质量最低应达到和符合国家农业部的工程质量验收标准合格以上的要求。

（2）工程质量标准合同约定为合格。

（3）如工程质量达不到合同约定条件的部分，一经发现，可要求乙方返工，直至达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用。返工后仍达不到约定条件的，应继续返工直至达到约定条件或合格标准。

三、合同价款与支付

5、合同价款的确定

中标人的投标报价即为中标价，中标价即为合同价，任何一方不得违法擅自改变。

6、工程款支付

工程款支付：

(1)甲方按乙方所完成的实际工程量结算工程款,各类税费由乙方另行缴纳。

(2)按进度付款，具体按施工合同的约定执行。

(3)工程量清单中暂列金额为固定报价，具体使用由招标人单位根据工程施工情况支配，用于项目在变更、增加工程量等使用。

四、材料设备供应

U型槽由投标人自行采购或制作，但必须有出厂合格证并符合设计图纸要求。

乙方在计算U型槽购置及安装项目单价时，应计算U型槽上、下车费、采保费、安装费及税费等一切费用（即：购U型槽此部分价款的税费）。

五、保修

8、保修

（1）乙方应按《中华人民共和国建设部令》第80号规定依法对本工程进行保修。

（2）甲、乙双方在签订施工合同时必须同时签订保修书，保修期从甲方代表批准的工程实际竣工验收合格之日起算起，保修期1年。

（3）保修期限和保修费用支付办法由甲、乙双方在合同协议条款和工程质量保修书中按国家规定具体明确。

第四节   技术规范

本工程执行国家相关的工程技术规范及标准。

一、本工程采用的技术规范：国家现行技术规范

二、对材料的质量和试验要求：符合设计要求及规范要求

第五节   各种文件格式

执行江西省土地开发整理工程招标投标规范性文件格式。

第六节   图纸和技术资料

（详见招标人提供的施工图纸和技术资料）另详

附件一：

上高县蒙山镇潢里村等2个乡（镇）2个村土地开发项目报价范围表

| 项目名称 | 招标控制价M(元) | 报价范围（元）0.90M-M | 暂列金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 上高县蒙山镇潢里村等2个乡（镇）2个村土地开发项目 | 615167.86 | 553651.07—615167.86 |  |

注：工程量清单中暂列金额及不可预见费为固定报价，具体使用由招标人单位根据工程施工情况支配。

附件二：

上高县蒙山镇潢里村等2个乡（镇）2个村土地开发项目

施工招投标方案

1、报名的符合要求的有效投标人全部参加投标；

2、按现场递交标书的签到顺序从所有投标单位中随机抽取30家单位；未抽到的单位自动退场。

3、查验抽取到的30家投标单位的法定代表人或其委托人的证书原件及其本人身份证原件，委托人必须为本公司在职人员（提供劳务合同），查验外埠来赣施工单位持有江西省建设行政主管部门办理的进赣投标备案通知手续材料原件及投标保证金凭证原件。

4、由招标人代表现场抽取合理低价期望值β值。

5、查验各投标单位投标文件的密封情况并确认标书的有效性，然后当众开启合格投标人的商务标投标文件，同时符合以下条件的报价为有效报价，然后按第5点要求参加D值计算。

1）按时交纳了投标保证金，按交易中心出具的到账情况为准。

2）标书密封完整两章齐全。

3）标书内容签章完整的。

4）最高控制价0.90M至M范围内的报价。

6、计算D值，计算方法为：招标人设置的最高控制价（M值），有效报价的范围为0.90M至M（最高控制价及有效报价范围见附件一），以所有有效投标报价计算算术平均值（Ap值）（计算Ap的方法是去掉一个最高值，去掉一个最低值得出算术平均值，如最高值或最低值有二个以上相同的时，仅去掉一个，当有效投标价等于或少于6家时，以该标段所有有效投标报价得出算术平均值）。开标会现场确定的无效报价不进入AP值计算；在评标过程中确定的无效报价不影响AP值的计算。计算评标基准价的方法；评标基准价Ｄ＝（Ap＋Ｍ）÷2×β（β为合理低价期望值且为0.950、0.960、0.970、0.980、0.990共五个系数，开标前在开标现场随机抽取确定）。

7、采用下列方法进行定标：

采用上述方法计算出评标基准价后，以投标人报价正负最接近评标基准价者为第一中标排序人，第二正负最接近评标基准者为第二中标排序人，以此类推。如果投标人报价正负接近评标基准价相同时，则小于评标基准价者为第一中标排序人。大于评标基准为第二中标排序人，以此类推，前七家送评委评审，当出现两家或两家以上投标单位并列出一中标排序人时，由投标 人抽签确定各自排序。

以│C-D│（绝对值）最小为第一中标排序人，第二最小为第二中标排序人，以此类推，C为投标人投标报价，D为评标基准价。

①当出现最小相同时，则C＜D为第一排序人，C＞D为第二中标排序人。则第二最小为第三中标排序人。

②当出现两家或两家以上投标单位并列同一中标排序时，由投标人抽签确定其排序先后。

假设：第一中标排序人唯一，第二中标排序人并列有三家投标单位，则第二、三、四中标排序由投标人抽签确定各自排序。

假设：第一中标排序人并列有三家，则第1.2.3中排序人由投标人抽签确定各自排序。

按上述方法排出前七名。评标委员会对排序前七名投标人的相关原件进行评审【法定代表人证书或法定代表人授权委托书及本人身份证（委托人还需提供劳务合同）、营业执照、资质证书、安全生产许可证、注册建造师资质证书（含安全生产考核证）、“五大员”证（安全员含安全生产考核证）、投标保证金进账单、外省进赣企业还应持有江西省水利厅或江西省建设行政主管部门的备案通知材料等证书或材料原件】，并对其投标文件进行评审，如前七名投标人出现废标情况，则后面的依次增补。

对不符合要求及不能当场、当时提供证书原件的认定为资格后审不合格，取消中标排序资格，排序前三名如有资格后审不合格的由后续排序人依次补充为第一、第二或第三排序人进行评审。

8、现场开标确定中标人后，在开标记录表上由土地开发整理中心、上高县自然资源局、招标代理机构等单位参加人员签字确认。

9、宣布确定中标前三名的排序人；

10、将中标排序人公示3天；

11、招标人对中标排序第一名的投标人进行考察，若有弄虚作假及其他不合格现象，取消其中标资格，再考察中标排序第二名，依此类推。招标人依法确定中标人。

| 其它需要说明的事项： 1、投标保证金必须在2021年10月28日下午17:00前进入指定帐户（以到帐时间为准），不管任何原因逾期不到的，按自动放弃处理。本工程不适用固定保证金。 户名： 上高县人民政府行政服务中心管理委员会 账号：1552 5970 8000 0659 45 开户行：江西上高农村商业银行股份有限公司城区支行 （注明：项目名称及投标单位名称） 2、根据上高县人民政府办公室抄告单第94号文件规定：中标单位在接到中标通知书后必须到上高县地方税务局（县行政服务中心窗口）签订《纳税承诺书》，否则按自动放弃中标资格处理。 3、其他未尽事宜，甲乙双方在施工合同中明确。 |
| --- |
| 招 标 单 位 | 法定代表人（章） 年 月 日 | 招标 监督 机构 备案 情况 | 经办人： 年 月 日 |

上高县蒙山镇潢里村等2个乡（镇）2个村土地开发项目

投标文件

投 标 项目：　　　　　　　　　  　（   标）

投 标 单位：　　　　　　　  　　　　（章）

法定代表人：　　　　　　　 　 　　　（章）

联  系  人：　　　　　　电话：

投递日期：

投　　标　　书

（招标单位）　　　　　　　　　　　　　　　　　：

1、根据已收到的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，

愿以人民币（大写）　　　　　　　　　（小写）　        　元的总价承包本招标范围内的全部工程。

2、一旦我方中标，我方保证在收到贵方发出的书面开工令后立即开工，

并在　   　日历天内竣工。

3、一旦我方中标，我方保证工程质量一次性通过江西省国土资源厅的验收。

4、如果我方中标，我方将在规定的时间内递交履约保证金以及同贵方签订承包合同，如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

单位地址：

邮政编号：

电话：

开户银行：

银行帐号：

开户银行地址：

电话：

日期：　　　年　　月　　日

投标工程控制价汇总表

工程名称：上高县蒙山镇潢里村等2个乡（镇）2个村土地开发项目

| 序号 | 片区 | 各片区工程造价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蒙山镇潢里村 | 257136.87 |
| 2 | 徐家渡镇下兰村 | 358030.99 |
| 合计 | 615167.86 |

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：              年     月     日

经营期限：

姓名：        性别：   年龄：     职务：

系                                 的法定代表人。为施工、竣工和保修                        工程。签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖单位章）

日期：       年    月    日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：本人                     （姓名）系                           （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以本公司的名义签署、澄清、补正、递交、撤回、修改               （招标单位）的                      工程施工投标文件，参加投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、签订合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，其法律后果由我单位承担。

委托期限：

代理人：          性别：        年龄：

单  位：          部门：        职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：              （盖单位章）

法定代表人：          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：          （签字或盖章）

身份证号码：

日      期：         年    月    日

承　诺　书

：

如我公司在项目中中标，我单位将保证做到以下几点，如有违反，愿接受贵单位的相关处罚：

1、保证按照合同约定的时间和招标人的要求，无条件按时完成项目施工任务。如由于我方原因不能按时完成项目施工任务，未按工期完成，则按合同约定进行相应赔偿。

2、保证工程施工质量达到上级国土部门的验收合格标准，并一次性通过验收。如达不到上述要求，愿承担返工费用和违约责任。

3、保证派驻现场的建造师与投标文件中拟派的一致，并坚守工作岗位，常驻工地现场，对承包的工程项目进行实质性的指挥协调、组织管理。在施工过程中不更换建造师。否则，愿意接受招标人处罚。

4、施工主要管理人员如“五大员”均为本单位正式员工。如违反，愿意接受招标人处罚。

5、按相关行业规定的标准做施工现场的标准化管理。

6、未经招标人同意不随意停工，如未经招标人同意无正当理由停工三天以上，可视为我方自动退出，在五天内自行清场或由招标人协助清场。

7、完全同意招标人按实际情况调整工程量，并无条件响应，按照实际完工工程量结算。

8、完全同意招标人委托测量单位承担竣工测量工作，测量费由我方承担。

投标单位（盖章）

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）

日期　　　　年　　月　　日